* Курсивом по тексту проекта указаны информационные примечания (пояснения), которые не войдут в текст заключенного договора

ДОГОВОР 
об инвестиционной деятельности

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в лице начальника департамента Васильева Константина Александровича, действующего на основании Положения о департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденного Решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Инициатор проекта», и ________________________________________ в лице__________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Инвестор проекта», именуемые совместно «Сторонами», в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», на основании результатов конкурса на право заключения инвестиционного договора (протокол_______ от _________2023), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление Сторонами инвестиционной деятельности, направленной на создание и размещение на остановках общественного транспорта движимого имущества – объектов дорожного сервиса  (далее – Объекты), предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования, для достижения цели по обустройству остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, созданию благоприятных и комфортных условий для участников дорожного движения, и приобретения Сторонами имущественных прав на Объекты (далее – проект).

Инвестиционная деятельность осуществляется путем вложения инвестиций и осуществления практических действий в целях реализации проекта.

1.2. Реализация проекта предусматривает создание и размещение на остановках общественного транспорта следующих Объектов:

1.2.1. Один павильон для оказания услуг дорожного сервиса, отвечающий требованиям, установленным Приложением № 1 к настоящему Договору, и подлежащий размещению в пределах остановочного пункта «_______________» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, _______________________ (далее – Объект 1).

1.2.2. Остановочные навесы в количестве __ шт. (количество навесов определяется по результатам конкурса и является критерием конкурса - от 2-х до 4-х шт.), отвечающие требованиям, установленным Приложением № 2 к настоящему Договору, и подлежащие размещению:

на остановочном пункте «_____________» по адресному ориентиру: г. Новосибирск, _________________________ (далее – Объект 2);

на остановочном пункте _____________ по адресному ориентиру _________________________ (далее – Объект 3);

на остановочном пункте ___________ по адресному ориентиру _________________________ (далее – Объект 4);

на остановочном пункте ___________ по адресному ориентиру _________________________ (далее – Объект 5).

(Наименования и адресные ориентиры остановочных пунктов для размещения Объектов 3-5 (количество объектов определяется по результатам конкурса) будут указаны при заключении настоящего Договора.

Далее по тексту проекта Договора будут указываться «Объекты 2-5» исходя из максимального количества остановочных навесов. После проведения конкурса в текст проекта Договора будут внесены соответствующие корректировки в части количества остановочных навесов, определенного по результатам конкурса).

Если в ходе реализации проекта возникнет необходимость размещения какого-либо из Объектов 2-5 на другом остановочном пункте, чем указано в подпункте 1.2.2 настоящего Договора, Стороны вправе согласовать новое место установки такого Объекта в письменном виде без внесения изменений в настоящий Договор.

1.3. После завершения создания и размещения Объектов, их характеристики уточняются в Акте реализации инвестиционного договора, оформляемом в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.

2. Вклады Сторон в инвестиционную деятельность

2.1. Вклад Инициатора проекта:

Осуществление необходимых практических действий в целях реализации проекта, в том числе: обеспечение доступа Инвестора проекта на земельные участки для размещения Объектов 2-5; обеспечение заключения с Инвестором проекта соглашения об установлении сервитута для размещения и последующей эксплуатации Объекта 1; оформление и обеспечение утверждения Акта реализации инвестиционного договора в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска.

2.2. Вклад Инвестора проекта:

2.2.1. Финансирование проекта за счет собственных и (или) привлеченных денежных средств в размере _________________руб. (сумма определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса, не является критерием конкурса), в том числе вложение в имущество, причитающееся Инициатору проекта по итогам реализации проекта, не менее ________ (__) руб. (сумма определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса в зависимости от количества подлежащих  размещению в рамках настоящего Договора остановочных навесов, исходя из минимальной стоимости одного остановочного навеса – 580 000 руб.).

График финансирования проекта является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору) (определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса, не является критерием конкурса).

2.2.2. Подготовка проекта (задания) на изготовление Объектов, изготовление и размещение Объектов 2-5 в срок ______________ (определяется по результатам конкурса и является критерием конкурса, но не более 6 месяцев с момента заключения настоящего Договора).

Изготовление и размещение Объекта 1 в срок не позднее 12 месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.2.3. Осуществление иных практических действий по организации изготовления и проведению работ по размещению Объектов.

3. Срок действия Договора

3.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.

3.2. Договор заключается на срок реализации проекта - 15 месяцев с момента заключения настоящего Договора.

График реализации проекта по укрупненным видам работ является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4 к настоящему Договору) (определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса).

3.3. Договор считается исполненным после утверждения Акта реализации инвестиционного договора, подписанного и согласованного в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.

3.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также не влечет прекращение неисполненных обязательств.

4. Условия использования земельных участков в период реализации

и после завершения Договора

4.1. В период реализации проекта земельные участки, на которых подлежат размещению Объекты, находятся в публичной собственности, используются Инвестором проекта исключительно для целей реализации проекта.

На часть земельного участка для размещения и эксплуатации Объекта 1 устанавливается сервитут сроком на 15 лет на основании соглашения, заключаемого после изготовления и размещения Инвестором проекта Объектов 2-5.

Для заключения соглашения об установлении сервитута Инвестор проекта обращается к лицу, управомоченному на заключение соглашения об установлении сервитута, с заявлением и документами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации. Также прилагается согласованное местоположение Объекта 1, в соответствии с подпунктом 10.3.3 настоящего Договора.

В случае невозможности размещения Объекта 1 по адресному ориентиру, определенному настоящим Договором, и (или) заключения соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка по такому адресному ориентиру по независящим от Инициатора проекта обстоятельствам, Стороны предпринимают действия по подбору иного земельного участка для размещения Объекта 1 и заключению соглашения об установлении сервитута.

4.2. После реализации проекта земельные участки, на которых размещены Объекты, находятся в публичной собственности. Часть земельного участка, на котором размещен Объект 1, используется Инвестором проекта на условиях сервитута в порядке и сроки, установленные соглашением об установлении сервитута.

4.3. В случае принятия Инициатором проекта (лицом, заключившим соглашение об установлении сервитута с Инвестором проекта) решения о расторжении соглашения об установлении сервитута, не связанного с виновными действиями Инвестора проекта, Стороны предпринимают действия по подбору иного земельного участка для размещения Объекта 1 и заключению соглашения об установлении сервитута. Расходы по переносу Объекта 1 несет Инвестор проекта.

4.4. В случае необходимости переноса размещенного Объекта 1 по независящим от Сторон обстоятельствам (например, в связи с ликвидацией остановочного пункта, изменения местоположения остановочного пункта в пределах своей локации), Стороны предпринимают действия по подбору нового места размещения Объекта 1 и заключению соглашения об установлении сервитута. Расходы по переносу Объекта 1 несет Инвестор проекта.

4.5. Размер платы за сервитут устанавливается в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

(Размер платы за сервитут в отношении части земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.06.2015 № 226-п в размере рыночной стоимости платы за сервитут.

Размер платы за сервитут в отношении части муниципального земельного участка определяется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2015 № 26, на основании кадастровой стоимости земельного участка.).

5. Объем имущественных прав Сторон Договора на Результат

реализации проекта

5.1. По результатам реализации проекта подлежат изготовлению и размещению Объекты в соответствии с условиями пункта 1.2 настоящего Договора (далее – Результат реализации проекта).

5.2. Результат реализации проекта распределяется между Сторонами следующим образом:

5.2.1. Инициатор проекта приобретает Объекты 2-5, которые поступают в муниципальную собственность города Новосибирска и оперативное управление Инициатора проекта.

Каждый созданный Объект, причитающийся Инициатору проекта, передается Инвестором проекта Инициатору проекта по акту приема-передачи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его размещения на остановочном пункте.

5.2.2. Инвестор проекта приобретает в собственность Объект 1.

Инвестор проекта осуществляет в Объекте 1 деятельность, отвечающую нормативным требованиям к деятельности в объектах дорожного сервиса. Доходы, полученные от деятельности, осуществляемой в Объекте 1, являются собственностью Инвестора проекта.

5.3. Увеличение размера капитальных вложений Инвестора проекта в рамках настоящего Договора не является основанием для уменьшения объема имущественных прав Инициатора проекта и обязанностей Инвестора проекта.

5.4. После изготовления и размещения всех Объектов, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, Стороны осуществляют распределение Результата реализации проекта.

Распределение Результата реализации проекта оформляется Актом реализации инвестиционного договора, который подписывается Сторонами, подлежит согласованию департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – Департаменты) и утверждается в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска.

5.5. Оформленный в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора Акт реализации инвестиционного договора является документом, подтверждающим исполнение настоящего Договора Сторонами, распределение созданного в рамках настоящего Договора Результата реализации проекта, а также права Инициатора проекта на Объекты 2-5 и права Инвестора проекта на Объект 1.

6. График реализации проекта по укрупненным видам работ,

график финансирования проекта

6.1. Порядок и сроки выполнения работ по реализации проекта определены в Графике реализации проекта по укрупненным видам работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

6.2. Порядок и сроки финансирования проекта определены в Графике финансирования проекта (Приложение № 3 к настоящему Договору).

7. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых

для реализации проекта

Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации проекта, составляет _________ рублей (определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса).

8. Обеспечение исполнения обязательств Инвестора проекта

по инвестиционному договору

8.1. Надлежащее исполнение обязательств Инвестором проекта по настоящему Договору обеспечивается одним из следующих способов по выбору Инвестора проекта:

- предоставление безотзывной банковской гарантии;

- передача Инвестором проекта Инициатору проекта в залог прав Инвестора проекта по договору банковского вклада (депозита);

- осуществление страхования риска ответственности Инвестора проекта за нарушение обязательств по настоящему Договору.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется Инвестором проекта в следующем порядке: за 5 (пять) рабочих дней до заключения настоящего Договора Инвестор проекта обязан предоставить один из указанных выше видов обеспечения исполнения обязательств на срок не менее 6 (шести) месяцев со дня заключения настоящего Договора, далее - не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия предоставленного обеспечения исполнения обязательств предоставить Инициатору проекта выбранный Инвестором проекта вид обеспечения исполнения обязательств из предусмотренных выше на следующие 6 (шесть) месяцев действия настоящего Договора вплоть до окончания его действия.

Копия документа, подтверждающего обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, является приложением к настоящему Договору (Приложение № 5).

8.2. Размер обеспечения исполнения обязательств Инвестором проекта по настоящему Договору должен составлять _________ рублей (размер равен сумме инвестиций в имущество, причитающееся Инициатору проекта, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Договора).

8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Инвестора проекта по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Инвестором проекта его обязательств по настоящему Договору, Инвестор проекта обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Инициатору проекта новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств Инвестора проекта по настоящему Договору на тех же условиях и в таком же размере.

8.4. Невыполнение требований, установленных в пункте 8.3 настоящего Договора, признается существенным нарушением Инвестором проекта условий настоящего Договора и является основанием для расторжения настоящего Договора по требованию Инициатора проекта с возмещением ущерба в полном объеме.

8.5. В случае обеспечения исполнения обязательств банковской гарантией:

1) Инициатор проекта имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Инициатора проекта об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

2) Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством с учетом положений настоящей статьи.

В банковскую гарантию включается условие о праве Инициатора проекта на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Инициатора проекта об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения обязательств Инвестора проекта по настоящему Договору, несет Инвестор проекта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при наступлении обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего Договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не направления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять и при необходимости внести изменения в настоящий Договор. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10. Права и обязанности Сторон

10.1. Инициатор проекта обязуется:

10.1.1. Обеспечить доступ Инвестора проекта на земельные участки для размещения Объектов 2-5.

10.1.2. Обеспечить для размещения Объекта 1 заключение с Инвестором проекта соглашения об установлении сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не позднее 90 дней со дня обращения Инвестора проекта с заявлением, указанным в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Договора.

Соглашение об установлении сервитута заключается только после размещения Инвестором проекта Объектов 2-5.

10.1.3. Информировать письменно Инвестора проекта о заключении договоров с третьими лицами, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

10.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора проекта, если данная деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

10.1.5. Рассматривать письменные предложения Инвестора проекта, связанные с реализацией настоящего Договора не более 5 (пяти) рабочих дней с момента представления их Инвестором проекта. В случае отсутствия ответа в указанный срок, Инвестор проекта имеет право действовать по своему усмотрению.

10.1.6. Рассмотреть и согласовать проект (задание) на изготовление Объектов, подготовленный и представленный на согласование Инвестором проекта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого проекта (задания) от Инвестора проекта.

Инициатор проекта вправе отказать в согласовании проекта (задания) на изготовление Объектов и (или) потребовать его изменения Инвестором проекта только в случае несоответствия такого проекта (задания) условиям настоящего Договора и (или) требованиям действующих правовых актов.

10.1.7. Согласовать Инвестору проекта в течение 5 (пяти) рабочих с дней с момента его обращения места размещения Объектов в пределах остановочных пунктов с учетом положений пункта 1.2 настоящего Договора.

10.1.8. Принять от Инвестора проекта по акту приема-передачи каждый из Объектов 2-5 в течение 2 (двух) рабочих дней с момента размещения соответствующего Объекта.

Если какой-либо из Объектов 2-5 не соответствует требованиям настоящего Договора, Инициатор проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Инвестору проекта уведомление об устранении нарушений в тридцатидневный срок. Инвестор проекта обязан исполнить предписание об устранении нарушений в соответствии с указанными в нем сроками, после чего соответствующий Объект подлежит повторной приемке.

10.1.9. Осуществить предусмотренные настоящим Договором согласования с Департаментами.

10.1.10. Подготовить Акт реализации инвестиционного договора после размещения всех Объектов.

10.1.11. После размещения и принятия по акту приема-передачи от Инвестора проекта Объектов 2-5 организовать их содержание в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Новосибирска, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

10.1.12. Обеспечить утверждение Акта реализации инвестиционного договора в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска, после его подписания Сторонами и согласования Департаментами.

10.1.13. Осуществить подключение Объектов 2-5 к необходимым сетям инженерно-технического обеспечения.

10.2. Инициатор проекта (в том числе с привлечением структурных подразделений мэрии города Новосибирска) имеет право осуществлять проверку и контроль реализации проекта.

10.3. Инвестор проекта обязуется:

10.3.1. Обеспечить финансирование проекта в полном объеме за счет собственных и (или) привлеченных денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.3.2. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных средств подготовку проекта (задания) на изготовление Объектов, согласовав его с Инициатором проекта.

При подготовке проекта (задания) необходимо учесть все требования, установленные приложениями 1 и 2 настоящего Договора, и предусмотреть возможность беспрепятственного доступа к Объектам маломобильных групп населения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.3.3. Согласовать с Инициатором проекта места размещения Объектов в пределах остановочных пунктов с учетом положений пункта 1.2 настоящего Договора.

10.3.4. Осуществить (при необходимости) комплекс работ по подготовке территории (выравнивание площадки, демонтаж и перенос старых остановочных навесов, иных нестационарных объектов) для размещения Объектов.

10.3.5. Обеспечить изготовление Объектов и приступить к размещению Объектов 2-5 в срок не позднее 1 месяца с момента изготовления.

Приступить к размещению Объекта 1 в срок не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения об установлении сервитута.

Для заключения соглашения об установлении сервитута Инвестор проекта обращается к лицу, управомоченному на заключение соглашения об установлении сервитута, с заявлением, к которому должны быть приложены документы, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, и согласованное местоположение Объекта 1, в соответствии с подпунктом 10.3.3 настоящего Договора.

10.3.6. Организовать изготовление и размещение Объектов, в том числе путем заключения необходимых договоров со специализированными организациями, в установленный настоящим Договором срок.

10.3.7. Обеспечить выполнение проекта в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора.

10.3.8. Информировать письменно Инициатора проекта о заключении договоров с третьими лицами, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

10.3.9. Ежеквартально до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Инициатору проекта и в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Отчет об исполнении настоящего Договора, в том числе содержащий информацию об объеме вложенных Инвестором проекта средств в реализацию проекта на дату предоставления Отчета.

10.3.10. Передать Инициатору проекта каждый из Объектов 2-5 вместе со всей имеющейся у Инвестора проекта документацией, относящейся к объекту и оборудованию, по акту приема-передачи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента размещения соответствующего Объекта.

Если какой-либо из Объектов 2-5 не соответствует требованиям настоящего Договора, Инициатор проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Инвестору проекта уведомление об устранении нарушений в тридцатидневный срок. Инвестор проекта обязан исполнить предписание об устранении нарушений в соответствии с указанными в нем сроками, после чего соответствующий Объект подлежит повторной передаче.

10.3.11. Своевременно и в полном объеме нести расходы, связанные с содержанием и охраной Объектов 2-5 до их размещения в рамках настоящего Договора и передачи по акту приема-передачи Инициатору проекта.

10.3.12. Осуществлять все действия и мероприятия с Объектами исключительно в целях реализации проекта. Не осуществлять эксплуатацию (использование) Объектов 2-5 в период реализации и после завершения проекта, а Объекта 1 - до его размещения на основании соглашения об установлении сервитута.

10.3.13. В течение срока, установленного соглашением об установлении сервитута, обеспечить за свой счет содержание и эксплуатацию Объекта 1, включая уборку прилегающей территории в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Новосибирска.

10.3.14. Использовать Объект 1 после его размещения для целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальным правовым актам города Новосибирска, настоящего Договора.

10.3.15. Осуществить подключение Объекта 1 к необходимым сетям инженерно-технического обеспечения.

10.3.16. Предоставлять информацию и документы, относящиеся к реализации проекта, по запросу структурных подразделений мэрии города Новосибирска.

10.4. Стороны обязуются:

совместно разрешать вопросы, возникающие при реализации проекта;

в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента размещения всех Объектов подписать Акт реализации инвестиционного договора и представить его на утверждение в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска;

по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реализации настоящего Договора;

выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

10.5. Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

11. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором проекта обязательств на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Инвестор проекта выплачивает Инициатору проекта штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

В случае нарушения Инвестором проекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней срока размещения Объектов 2-5, Инвестор проекта выплачивает Инициатору проекта штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и неустойку в размере 0,1 % от суммы инвестиций в имущество, причитающееся Инициатору проекта по итогам реализации проекта, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Инвестор проекта гарантирует надлежащее качество Результата реализации проекта, в том числе Объектов 2-5, включая качество материалов и иных ресурсов, использованных в ходе реализации проекта и гарантирует качество выполнения проекта.

12.2. Гарантийный срок на Объекты 2-5, в том числе изделия и принадлежности, используемые при изготовлении Объектов, устанавливается непосредственно производителем и должен составлять не менее 1 (одного) года.

Гарантийный срок на каждый Объект начинает исчисляться со дня передачи соответствующего Объекта Инвестором проекта Инициатору проекта по акту приема- передачи.

12.3. Инвестор проекта гарантирует, что материалы и иные ресурсы, использованные в ходе реализации проекта, являются новыми, неиспользованными.

12.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты работ, то Инвестор проекта (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период согласования и устранения недостатков или дефектов работ.

13. Изменение и расторжение Договора

13.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон при условии обязательного согласования с Департаментами, за исключением условий Договора, изменение которых не допускается в соответствии с действующим законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами и согласованным Департаментами, и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Настоящий Договор расторгается:

      - по соглашению Сторон, согласованному Департаментами;

      - по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

      - в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

13.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения.

При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами, и предварительно согласованный Департаментами.

13.4. Инициатор проекта вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

13.4.1. При нарушении общего срока реализации проекта по настоящему Договору Инвестором проекта более чем на 3 (три) месяца.

13.4.2. В случае неоднократного нарушения сроков реализации проекта (этапов работ) — более двух раз более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

13.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.5. Инициатор проекта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по согласованию с Департаментами по основаниям, предусмотренным законом, а также в следующих случаях:

13.5.1. Установления факта представления недостоверного (поддельного) документа, подтверждающего обеспечение исполнения обязательств, или содержащихся в нем сведений, а также представление указанного документа, не соответствующего требованиям закона и настоящего Договора.

13.5.2. Если Инвестор проекта не приступает к исполнению настоящего Договора или к исполнению очередного укрупненного этапа работ, предусмотренного Графиком реализации проекта по укрупненным видам работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) спустя более чем 3 (три) месяца от даты начала исполнения настоящего Договора или очередного укрупненного этапа работ.

13.5.3. Если во время реализации проекта станет очевидным, что изготовление и размещение Объектов не будет выполнено надлежащим образом, Инициатор проекта вправе назначить Инвестору проекта разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Инвестором проекта в назначенный срок этого требования - отказаться от исполнения настоящего Договора.

13.5.4. При нарушении Инвестором проекта условий настоящего Договора в части запрета на использование (эксплуатацию) Объектов 2-5 в период реализации проекта и после его завершения, а Объекта 1 – до его размещения на основании соглашения об установлении сервитута.

При первичном выявлении указанного в настоящем подпункте факта нарушений со стороны Инвестора проекта, Инициатор проекта вправе назначить Инвестору проекта срок для прекращения использования (эксплуатации) Объектов, и при неисполнении Инвестором проекта в назначенный срок этого требования - отказаться от исполнения настоящего Договора. При повторном выявлении указанного факта нарушений, Инициатор проекта вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

13.6. При наступлении обстоятельств, перечисленных в пунктах 13.5.1 – 13.5.4 настоящего Договора, решение Инициатора проекта об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым с момента надлежащего уведомления Инициатором проекта Инвестора проекта об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Инициатором проекта подтверждения о вручении Инвестору проекта указанного уведомления либо дата получения Инициатором проекта информации об отсутствии Инвестора проекта по его адресу, указанному в настоящем Договоре или в письменном уведомлении, указанном в разделе 15 настоящего Договора.

При расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 13.5 настоящего Договора, понесенные Инвестором проекта до момента расторжения настоящего Договора затраты (расходы) в рамках реализации проекта, компенсации (возврату) не подлежат.

13.7. Инвестор проекта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Разрешение споров

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке по месту нахождения Инициатора проекта.

15. Заключительные положения

Настоящий Договор подлежит согласованию Департаментами.

Информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Сторон.

Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении с момента наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

Настоящий Договор составлен на ___ листах в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из которых Инициатору проекта, Инвестору проекта и Департаментам.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 — Требования к Объекту 1.

Приложение № 2 — Требования к Объектам 2-5.

Приложение № 3 — График финансирования проекта.

Приложение № 4 — График реализации проекта по укрупненным видам работ.

Приложение № 5 — Копия документа, подтверждающего обеспечение исполнения обязательств.

Приложение № 6 – Графическое изображение, эскизы Объектов.

16. Реквизиты и адреса Сторон

Инициатор проекта:                                                     Инвестор проекта:

_______________________                                         _______________________

От Инициатора проекта:                                                 От Инвестора проекта:

_______________________                	 ________________________

Ф.И.О.  (подпись)                                                          Ф.И.О. (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента земельных

и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска					           	   	  Г. В. Жигульский

Начальник департамента инвестиций,

потребительского рынка, инноваций и

предпринимательства мэрии города Новосибирска			          	       В. Г. Витухин

Приложение № 1 к договору об инвестиционной деятельности

от ________________

Требования к создаваемому Объекту 1

(павильон для оказания услуг дорожного сервиса)

1. Конструкция.

Павильон для оказания услуг дорожного сервиса (далее – павильон) должен представлять собой модульную конструкцию, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента.

Конструкция павильона должна быть рассчитана минимум для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/кв. м, тип местности В. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки в пределах от 20 до 30 кг/кв. м. Расчетная снеговая нагрузка должна находиться в пределах от 170 до 250 кг/кв. м (не ниже III снегового района). Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СП 28.13330.2017. Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть не менее 1,3 и не более 1,8, уровень ответственности не менее III.

Ледовая нагрузка – 5 кг/кв. м. Боковая сосредоточенная нагрузка (посетители и ударные нагрузки) – 80 кг/м на высоте 0,9 м.

Общий внешний вид павильона должен соответствовать графическому изображению (приложение № 6 к настоящему Договору).

Конструкции и детали крепления информационных щитов (лайтбоксов) и других элементов должны обеспечивать восприятие динамических нагрузок, возникающих при транспортировке павильона либо их отдельных элементов к месту установки/хранения.

2. Габаритные размеры.

Длина павильона – не более 6900 мм;

ширина – не более 3310 мм;

высота – не более 3050 мм.

3. Фундамент.

Устройство фундаментов для павильона не предусмотрено.

4. Крыша.

Крыша павильона односкатная с уклоном на заднюю часть с организованным скрытым водостоком и сливом воды, встроенным в заднюю стенку павильона. Сливные отверстия должны располагаться на задней поверхности декоративных накладок пилонов, на высоте не более 100 мм от уровня тротуара. Поверхность крыши выполняется из стального листового гнутого профиля с гофром, окрашенного в соответствии с цветовой шкалой RAL и толщиной не менее 0,63 мм и не более 1,5 мм.

Каркас крыши окрашивается полимерной порошковой краской поверх цинкосодержащего грунта.

Конструкция крыши закрыта равновысоким декоративным фризом по всему периметру павильона.

Внутренняя часть крыши павильона должна предусматривать встроенные линейные светодиодные светильники для освещения в соответствии с нормами.

5. Остекление.

Остекление павильона из алюминиевого профиля с порошковым покрытием в соответствии с цветовой шкалой RAL 7016 с двухкамерным стеклопакетом не менее 32 мм, размерами около 1560 мм и 760 мм в ширину и 2240 мм в высоту. На остекленном фасаде павильона может быть организовано окно для обслуживания посетителей, находящихся вне павильона. При этом размер окна не менее 600 мм в ширину и 500 мм в высоту. Открывание окна предусмотреть вверх по вертикальным направляющим или во внутрь павильона. Нижняя точка окна обслуживания должна находиться на отметке не ниже 1,0 м и не выше 1,3 м от нижнего края павильона.

Площадь остекления главного фасада не менее 60 %, заднего фасада – не менее 20 %, торцевого фасада, не граничащего с остановочным навесом, – не менее 20 %. Цвет стекла прозрачный.

Коэффициент светопропускания применяемого остекления должен составлять не менее 70 %.

Допускается покрытие не более 30 % поверхностей остекления павильона бесцветными светопропускающими ПВХ-пленками для декорирования стекла с различными структурами поверхности (матовое стекло, травленое стекло) на высоте не более 1000 мм от поверхности пола павильона.

6. Входная группа павильона.

Архитектурное и конструктивное решение входной группы павильона, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Входная дверь размещается на боковой и (или) задней стороне павильона.

Двери выполнены из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской (7016 по шкале RAL). Заполнение входной двери – стеклопакет не менее 24 мм. Не допускается оклейка остекления дверей декоративными пленками и тонировка.

Применение глухих дверных полотен не допускается.

Установка рольставней может осуществляться над всем витринным остеклением объекта. Монтаж выполняется коробом внутрь. Окраска защитных элементов осуществляется в соответствии с цветовой шкалой RAL 7016. Направляющие рольставней скрыты за декоративными накладками, расположенными на фасаде павильона. Все остекленные поверхности корпуса павильона могут предусматривать установку защитных роллетных систем (рольставней) с механическим или электроприводом.

Не допускается размещение защитных решеток как снаружи, так и внутри павильона.

7. Вентиляция и кондиционирование.

Допускается только скрытая установка систем кондиционирования и вентиляции воздуха в технологические ниши без выступания за габариты фасадов павильона. Места установки систем кондиционирования и вентиляции должны быть закрыты маскирующими устройствами (декоративными панелями, решетками, жалюзи), установленными заподлицо с поверхностью фасада и окрашенными в цвет поверхности фасада.

При размещении на кровле павильона наружных блоков кондиционеров, воздуховодов, иного технологического оборудования допускается выступание такого оборудования над кровлей  павильона не более чем на 0,5 м при условии размещения оборудования не ближе 1 м от края павильона.

8. Информационные конструкции (вывески).

Информационные конструкции (вывески) могут располагаться на фризе павильона (вывеска на фризе), на входной двери (табличка) и в витрине павильона (витринная вывеска).

Вывеска, размещаемая на фризе павильона, может содержать сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания).

Вывеска может быть выполнена в виде композиции из отдельных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов, размещенных на общей подложке (вывеска на подложке).

Конструктивным решением вывесок, располагаемых на фризе павильона, являются следующие варианты исполнения:

композиция из отдельных объемных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов (вывеска без подложки);

композиция из отдельных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов, размещенных на общей одноцветной подложке высотой 400 мм (вывеска на подложке);

световой короб простой формы высотой 400 мм с одноцветным фоном информационного поля (планшетный короб).

Общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта для вывески, состоящей из одной или из двух строк, должна составлять для всех типов вывесок на фризе павильона не более 350 мм.

Максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе вывески на фризе, должна быть не более 400 мм.

Вывески на фризе должны иметь внутреннее (встроенное в конструкцию) освещение без использования внешней подсветки посредством выносного освещения.

Вывеска может дублироваться на фризе с любой из сторон павильона, за исключением стороны стыковки с остановочным навесом.

Табличка может содержать информацию, предусмотренную статьей 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Табличка размещается на входной двери методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами, при этом ее размеры не должны превышать 400 мм по высоте, 300 мм по ширине.

Витринные вывески и меню размещаются с внутренней стороны остекления витрины в соответствии со следующими требованиями:

максимальный размер вывески, включая электронные носители-экраны, не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов)) по высоте и по длине;

расстояние от вывески до остекления витрины должно составлять не менее 50 мм.

9. Установка и подключение.

В конструкции павильона должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты по каждой опорной точке не менее чем на 100 мм для компенсации неровностей площадки и обеспечения блокировки с остановочным навесом (при необходимости).

Для подключения объекта прокладку кабельных сетей необходимо предусмотреть подземным способом. При отсутствии возможности прокладки подземным способом подключение осуществлять воздушно-кабельным путем (с учетом требований к архитектурному облику города Новосибирска).

10. Дополнительное торговое оборудование.

Размещение рядом с павильоном дополнительного торгового оборудования, холодильного оборудования, столиков, зонтиков, стоек-витрин, навесных конструкций для размещения товара и других подобных объектов не допускается.

11. Комплектация павильона должна предусматривать:

разъемы для зарядки мобильных устройств (USB);

систему бесплатного доступа в Интернет пассажирам (Wi-Fi).

Система бесплатного доступа в Интернет пассажирам должна обеспечивать доступ жителей в сеть Интернет через Wi-Fi в радиусе не менее 10 м. от павильона. Рабочие температуры: от –40 °C до +70 °C.

Система для зарядки мобильных устройств должна обеспечивать электропитание для мобильных устройств жителей через USB-разъем в количестве не менее 2 с условием круглосуточного доступа. Минимальная сила тока для каждого USB-разъема – не менее 2 А.

Приложение № 2 к договору об инвестиционной деятельности

от ________________

Требования к создаваемым Объектам 2-5

(остановочный навес)

1. Конструкция.

Остановочный навес должен представлять собой сопрягаемую модульную конструкцию из металлического профиля, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента (без демонтажа основной конструкции остановочного навеса), а также достаточную устойчивость всей конструкции.

Конструктивные и декоративные элементы навеса не должны иметь выступающих необработанных режущих острых кромок и частей, способных травмировать пассажиров. Конструкция навеса должна быть рассчитана минимум для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/кв. м, тип местности В. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки в пределах от 20 до 30 кг/кв. м. Расчетная снеговая нагрузка должна находиться в пределах от 170 до 250 кг/кв. м (не ниже III снегового района). Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СП 28.13330.2017. Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть не менее 1,3 и не более 1,8, уровень ответственности не менее III. Ледовая нагрузка 5 кг/кв. м. Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) 80 кг/м на высоте 0,9 м.

Общий внешний вид остановочного навеса должен соответствовать графическому изображению.

Конструкции, детали, крепления и другие элементы должны обеспечивать восприятие динамических нагрузок, возникающих при транспортировке навеса либо его отдельных элементов к месту установки/хранения.

2. Габаритные размеры:

длина – 4520 мм (не включает крышу остановочного навеса);

ширина – 1700 мм (не включает крышу остановочного навеса);

высота – 2650 мм (не включает установленный на крыше остановочный флаг).

3. Крепления и узловые соединения.

Кронштейны крепления остановочного навеса к фундаментной группе, обеспечивающие надежное крепление навеса к фундаменту, т. е. крепление фланца и к облицовочной части стойки, и к нижней раме, должны обеспечить необходимую устойчивость и плотное прилегание без зазоров.

Кронштейн крепления навеса (фланец) должен иметь замкнутый контур, не допускаются выступающие режущие острые углы и части, чтобы избежать травм пешеходов. При затяжке крепежных винтов требуется исключать негерметичность резьбового соединения.

Точки крепления навеса к плите основания подвергаются дополнительной антикоррозионной обработке.

С целью обеспечения требуемой жесткости узловых соединений в качестве соединителя профилей стойки и основания требуется использовать фланец. Толщина стенки профиля должна быть не менее 6 мм и не более 25 мм. Крепление должно осуществляться болтами DIN EN ISO 4014 с использованием шайб.

4. Крыша.

Крыша остановочного навеса состоит из кровельной панели, профиля крыши, потолочной подсистемы, потолочных панелей и встроенного освещения.

Габаритные размеры:

длина – 5100 мм;

ширина – 2300 мм;

высота – 150 мм.

Крыша остановочного навеса свободнонесущая, в случае необходимости должна легко монтироваться и демонтироваться.

Крепление профлиста к конструкции кровли осуществляется винтами.

Усиление кровли осуществляется из равномерно распределенных напряженных консолей, приваренных к горизонтальной несущей балке.

Для обеспечения достаточного отвода воды во время осадков с поверхности кровли навеса следует предусмотреть угол ее наклона. При этом угол между всей конструкцией крыши и боковыми стойками должен быть равен 90 градусам. Отвод ливневых вод с крыши осуществляется через дренажное отверстие, расположенное на задней части крыши.

Верхняя поверхность крыши выполняется из оцинкованного стального листового гнутого профиля с гофром. Обрамление выполняется из декоративного профиля высотой 150 мм, окрашенного в соответствии с цветовой шкалой RAL 7021. В плане углы обрамления имеют округление внешним радиусом 100 мм.

Нижняя поверхность крыши облицована композитными потолочными панелями, толщина панелей не менее 1,5 мм и не более 5 мм. В нижнюю поверхность крыши интегрируются встроенные линейные светодиодные светильники в соответствии с нормами. Механический крепеж всей подшивки потолка скрыт.

5. Стеклянные стенки.

Стеклянные боковые и задние стенки конструкции выполнены из закаленного триплекса толщиной не менее 8 мм и не более 16 мм. Размеры – 2030 мм x 1400 мм, 2030 мм x 1200 мм. Допустимые отклонения по плоскости – не более 0,5 %, предельные отклонения по длине и ширине стекла – не более 3 мм. Все продольные кромки имеют обработанный край и заполированы.

Стеклянные панели задней стенки в верхней части закреплены в конструкцию верхнего навигационного модуля. Боковая стеклянная панель в верхней части закреплена в замыкающий профиль. В нижней части стеклянные панели устанавливаются в замыкающий профиль около 170 мм над поверхностью пола либо закрепляются иными зажимными креплениями. Цвет стекла прозрачный. Стекла вместе с пластиковыми прокладками закреплены прижимным профилем.

6. Остановочный флаг.

Размещается на кровле. Ширина – 530 мм, высота – 850 мм, с подсветкой, электрически соединен по замыканию со стальной конструкцией крыши. Использованы светодиодные светильники, отвечающие требованиям по электрике. Обрамление выполнено из декоративного профиля, имеющего эстетические очертания с округлением на углах. Указательный щит запирается посредством скрытого механизма ревизии. На остановочном флаге размещается информация о видах и номерах маршрутов наземного городского пассажирского транспорта.

7. Навигационные элементы.

В верхней части задней стенки остановочного навеса между двумя опорными пилонами установлен информационный навигационный световой короб (лайтбокс) с названием остановки общественного транспорта.

Габаритные размеры светового короба:

длина – 4260 мм;

ширина – 120 – 150 мм;

высота – 330 мм.

Короб выполняется из композитных панелей. Название остановки выполняется методом сквозной фрезеровки лицевой поверхности короба с инкрустацией букв, выполненных из белого матового акрилового стекла. Лицевую поверхность короба необходимо предусмотреть в виде съемного элемента для возможности его замены. Для изготовления макетов названий остановок для всех устанавливаемых объектов должна использоваться одна шрифтовая гарнитура (шрифт Exo 2.0, regular, размер шрифта: 400 – 500 пунктов).

Фоновая поверхность светового короба имеет окраску в соответствии с цветовой шкалой RAL 7021.

В короб встраивается светодиодный экран, отображающий информацию о времени прибытия транспорта, изменениях в расписании, текущем времени и иной подобной информацией.

Габаритные размеры светодиодного экрана:

длина – 800 мм;

высота – 320 мм.

Шаг пикселей – 5 мм (Р5).

В коробе также предусматривается блок с технологическими нишами для установки оборудования, предусмотренного техническим заданием. Внутренняя часть блока должна быть оснащена системой универсального крепления для всего необходимого технологического оборудования с целью исключения необходимости сверления дополнительных сквозных отверстий. Конструкция блока должна обеспечивать необходимые условия для работы оборудования (вентиляцию при необходимости, удаление конденсата, препятствовать проникновению влаги и пыли внутрь корпуса).

Обслуживание светового короба и оборудования обеспечивается с задней стороны остановочного навеса (ревизия) через люки с антивандальным креплением.

Требуется предусмотреть подачу электропитания к навигационному световому коробу скрытым методом. Подсветка светодиодная. Количество светодиодов должно обеспечивать яркую и равномерную засветку лицевой поверхности. Для регулировки яркости засветки устанавливается диммер. Блок питания герметичный 12 V, степень пылевлагозащиты не менее IP 67. Навигационная поверхность короба не должна иметь сходства с техническими транспортными средствами и специальными сигналами (дорожными знаками) и не должна ослеплять участников дорожного движения и пассажиров. Яркость навигационных элементов не должна превышать фотометрические свойства дорожных знаков. Крепления скрыты. Использованы светодиодные светильники, отвечающие требованиям по электрике.

8. Скамейка.

Скамейка для отдыха и ожидания транспорта должна являться сборно-разборной и легкозаменяемой, в качестве опорных конструкций используется сталь, сидение выполнено из обработанной древесины твердых пород, пригодной для уличного использования. Каждая скамейка должна быть рассчитана на 4 посадочных места. Скамья фиксируется скрытым крепежом. Во избежание лежания на скамье между посадочными местами монтируются ручки из стали. Все элементы крепежа выполнены из стали.

9. Болтовые соединения.

Все болтовые соединения должны быть рассчитаны на класс прочности не менее 5.7 и не более 5.9. Для малонагруженных элементов – не менее 4.5 и не более 5.

10. Цветовое исполнение.

Должно соответствовать указанным в графическом приложении индексам цветовой шкалы RAL.

Металлические части окрашены в соответствии с цветовой шкалой RAL. Цвет должен обеспечиваться за счет нанесения порошкового покрытия толщиной не менее 50 микрон и не более 200 микрон.

11. Установка и подключение.

Осуществляется таким образом, что определенное количество опор для остановочного навеса заглубляется в основание на величину не менее 250 мм и не более 350 мм. Отклонения не допускаются. При проведении установки остановочного навеса во время заморозков в состав бетона следует вводить специальные присадки. По ходу установки и эксплуатации никаких повреждений, связанных с воздействием сосредоточенных нагрузок, или деформаций соединений возникать не должно. Соединительные элементы выполняются с антикоррозийным покрытием (оцинковка или равноценное).

Для подключения объекта прокладку кабельных сетей предусмотреть подземным способом. При отсутствии возможности прокладки подземным способом подключение осуществлять воздушно-кабельным путем (с учетом требований к архитектурному облику города Новосибирска).

12. Требования, предъявляемые к оборудованию, входящему в состав остановочного навеса:

12.1. Комплектация навеса должна предусматривать:

оборудование системы освещения, информационное навигационное оборудование.

Оборудование располагается в навигационном световом коробе.

Применяемое при создании объекта оборудование, включая составные части, должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте (выпущенное не ранее чем за 12 месяцев до даты подписания инвестиционного договора).

12.2. Оборудование системы освещения должно обеспечивать освещение остановочного навеса и прилегающей территории:

класс защиты: не менее IP65;

напряжение питания: 220 В;

коммутируемый ток: не менее 10 А;

тип датчика: фотореле;

температура эксплуатации: от –40 °C до +60 °C.

12.3. Информационный навигационный световой короб должен предусматривать встраиваемый светодиодный экран с информацией о времени прибытия транспорта, изменениях в расписании, текущем времени и иной подобной информацией о транспортных средствах с сервера муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом» в режиме онлайн.

Приложение № 3 к договору об инвестиционной деятельности

от ________________

ГРАФИК

финансирования проекта

| № п/п | Наименование (содержание) работ | Ориентировочная сумма финансирования, руб. | Срок финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

| Инициатор проекта: ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ | Инвестор проекта: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору об инвестиционной деятельности

от ________________

ГРАФИК

реализации проекта по укрупненным видам работ

| № п/п | Наименование этапа работ (содержание работ этапа) | Срок выполнения работ (начало/окончание) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

| Инициатор проекта: ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ | Инвестор проекта: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору об инвестиционной деятельности

от ________________

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЭСКИЗЫ ОБЪЕКТОВ

Приложение № 6

к Конкурсной документации

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЭСКИЗЫ ОБЪЕКТОВ

# Footnotes

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (если земельный участок, на котором будет размещен Объект 1, находится в государственной неразграниченной собственности), либо в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»  (если земельный участок, на котором будет размещен Объект 1, предоставлен учреждению в постоянное (бессрочное) пользование).

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (если земельный участок, на котором будет размещен Объект 1, находится в государственной неразграниченной собственности), либо в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»  (если земельный участок, на котором будет размещен Объект 1, предоставлен учреждению в постоянное (бессрочное) пользование).

Включая осуществление согласования размещения Объекта 1 с владельцами (правообладателями) инженерных коммуникаций, в охранной зоне которых предполагается размещение Объекта 1.

Данные требования являются критерием конкурса и включаются в договор, если они предложены победителем конкурса в конкурсном предложении.

Приведены в приложении № 6 к Конкурсной документации